Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w 2004 r.

i stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie tych zadań.

W ramach  ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę 2.385.296zł, co stanowi 22,1% ogólnego budżetu.

- Budowa wodociągu Gagolina, Nowodwór, Zalesie, Nowe Zalesie, Dąbrowa.

Przetarg na wykonanie wodociągu został przeprowadzony dnia 23 lutego  2004r. Została wybrana oferta firmy „WODEX” z/s w Choszczówce Stojeckiej.

Dnia 18 maja br. podpisano umowę o współfinansowanie inwestycji ze środków przedakcesyjnego programu  SAPARD na kwotę 204.8127,04 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 20 maja 2004r.

Kwota  umowy brutto: 504.502,73 zł.

Zakres prac:

- sieć wodociągowa PVC O 160 –  7055 m

- sieć wodociągowa PVC O 110 –  1106 m

- sieć wodociągowa PVC O 90 –      220 m

- sieć wodociągowa PVC O 63 –      329 m

- przyłącza PE                                3 832  m

- zakończenie przyłączy   127 szt.

Źródła finansowania:

Ogółem poniesione nakłady 533.210zł

w tym: 2004r – 520.034 zł

- udział mieszkańców – 183.000 zł

- pożyczka WFOŚiGW – 204.812,04 zł

- środki własne – 145.398 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- Budowa wodociagu Dzielnik- Nowodzielnik

Przetarg na wykonanie wodociągu został przeprowadzony dnia 23 lutego 2004r. Została wybrana oferta firmy „WODEX” z /s w Choszczówce  Sojeckiej.

Dnia 18 maja 2004r. podpisano umowę o współfinansowanie inwestycji

ze środków przedakcesyjnego programu  SAPARD na kwotę 106.925 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 20 maja 2004r.

Kwota  umowy brutto: 214.965,70zł.

Zakres prac:

- sieć wodociągowa PVC  O 110  -  4.019m

- przyłącza PE  39szt./1150 m

Źródła finansowania:

- udział mieszkańców – 55.500 zł

- pożyczka WFOŚiGW – 106.925 zł

- środki własne – 89.821 zł

Ogółem poniesione nakłady – 252.246 zł

w tym: 2004r – 239.930 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

3.Budowa I etapu wodociągu we wsiach Drożdżówka – Żakówek.

Przetarg na wykonanie wodociągu został przeprowadzony dnia 27.10.2004r.Została wybrana oferta firmy “Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych” Józef Pytel. Umowa z wykonawcą podpisana została na kwotę 136.324,37 zł brutto.

Zakres prac:

- sieć rozdzielcza PVC O 110 – 2.286 m

- przyłącza wodociągowe 29 szt. - 744 m

Nakłady poniesione w 2004r wynoszą 129.350 zł

- Wykonanie dokumentacji do wykonania brakujących inwestycji wodociągowych.

W wyniku przetargu na wykonanie map geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych wygrała firma geodezyjna “TECHNOPLAN” z siedzibą w Warszawie.

Nakłady poniesione na wykonanie map wynoszą 75.959 zł

5.Budowa chodnika na ulicy Akacjowej

Dnia 2 kwietnia 2004 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Siennica a Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim  o wspólnym wykonaniu chodnika.

Wykonano 580 m chodnika o szerokości 1,5 m.

Nakłady poniesione w 2004r – 122.643 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

6. Przebudowa drogi Krzywica- Łękawica.

Dnia 30maja 2003 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Krzywica-Łękawica.

Dnia 23 czerwca 2003 r. została podpisana umowa w Panem Andrzejem Sobuckim zam. Mińsk Mazowiecki na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz niezbędnych uzgodnień na drodze Krzywica-Łękawica.

Dnia 22 lipca 2004r przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi .

Została wybrana firma P.P.H.U „BUDBET” Tadeusz Bartnicki zam. Woźbin gmina Cegłów.

Nakłady poniesione w 2004r  - 528.529 zł

Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m, długości 1922 m na podbudowie tłuczniowej.

Inwestycja w całości zakończona i rozliczona.

7.Zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy.

W miesiącu maju zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarkę  firmy CANON za kwotę 3.850 zł brutto. Na początku czerwca zostały zakupione zestawy komputerowe oraz monitory w pięciu kompletach. Cena jednego kompletu wynosiła 2.722,26 zł brutto.

8. Budowa hali sportowej w Siennicy i modernizacja CO w PSP Siennica.

Przetarg na budowę hali oraz kotłowni olejowej i instalacji grzewczej został przeprowadzony dnia 19 maja 2001 r. Umowa z wykonawcą firmą

„KOLT-METAL” z Siedlec została podpisana dnia 21 marca 2001 r.

Kwota umowy netto 2.404,000 zł.

Kwota umowy na roboty zamienne i dodatkowe: 240.238,69 zł.

Zakres robót: hala sportowa o powierzchni całkowitej 1.981,79 m2, powierzchni użytkowej 1.665 m2, , kubaturze 16.397 m3.

Podstawowe roboty dodatkowe przyjęte do realizacji w trakcie budowy: budowa chodników i parkingów z kostki, budowa muru oporowego i ogrodzenia od strony północnej szkoły i hali sportowej.

Zakończenie robót budowlanych nastąpiło dnia 15 kwietnia 2004 r.

Nakłady poniesione w  2004 r. Wynoszą  568.235 zł.Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.703.866 zł

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

  - Rekultywacja “dzikiego” wysypiska odpadów w Siennicy.

Przetarg na wykonanie rekultywację “ dzikiego” wysypiska odpadów w Siennicy został przeprowadzony w dniu 8 czerwca 2004r. Została wybrana firma Pana Waldemara Salamona zam. Stara Wieś. Wartość prac zawartych w umowie określono na kwotę 151.940 zł brutto.

Zakres prac:

- uformowanie bryły składowiska, nawiezienie 4.220 m gliny i 1.688 m humusu oraz ich rozplantowanie, nasadzenie drzew i krzewów, wysiew traw, założenie i zewidencjonowanie studzienek piezometrycznych.

Nakłady poniesione w 2004r – 157.140 zł

w tym:

- 1.500 zł projekt prac geologicznych

- 3.660 zł badania laboratoryjne wody

- 151.940 zł prace zgodnie z zawartą umowa z Panem W. Salamon.

10. Modernizacja drogi Żaków – Kąty.

Przetarg na wykonanie w/w drogi został przeprowadzony 15.11.2004r.

Dnia 30.11.2004r została podpisana umowa z firmą “BUDBET” na wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi Żaków – Kąty na kwotę 60.831,71 zł brutto.

Zakres prac:

- podbudowa tłucznia na długości 430 m i szerokości 5,20 m

Nakłady poniesione w 2004r – 60.831,71 zł

Budżet gminy jest realizowany zgodnie z uchwałami Rady Gminy

i Zarządzeniami  Wójta Gminy.