Zadnia inwestycyjne realizowane przez Gminę w I półroczu 2006r i stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie tych zadań.

# W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę 4.000.466 zł, co stanowi 28,66 % ogólnego budżetu.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006r wyniosła 38,31 % planu rocznego.

- Budowa wodociągu we wsiach Boża Wola, Łękawica, Budy Łękawickie, Stara Wieś, Zglechów.

Przetarg na wykonanie wodociągu został przeprowadzony w dniu 16.01.2006r. Została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Technicznych „HYDROSERVICE” S. Szulawa Lublin.

Umowa z wykonawcą podpisana została na kwotę 444.962 zł brutto.

Zakres prac:

- sieć rozdzielcza PVC fi 160 / 7540m /

- sieć rozdzielcza PVC fi 110 / 2156m. /

- przyłącza wodociągowe 76 szt. / 3022 m. /

Planowany termin zakończenia budowy 15 lipca 2006r.

Koszty poniesione w I półroczu 2006r – 113.623 zł

- Budowa wodociągu we wsiach Dłużew, Majdan, Wólka Dłużewska, Katy – Bestwiny.

Przetarg na wykonanie wodociągu został przeprowadzony w dniu 02.03.2006r. W wyniku przetargu została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Budowlano Instalacyjno Inżynieryjnych „BUDOKAN” Łosice ul. Rynek 1.

Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 30.03.2006r na kwotę 905.112 zł

Zakres prac:

- sieć rozdzielcza PVC fi 160, 110 – /16.802m./

- przyłącza wodociągowe – 137 szt.  - /6550m./

Termin zakończenia 14.08.2006r

Nakłady poniesione w I półroczu 2006r   391.539 zł

- Opracowanie projektów sieci wodociągowej.

Umowa z firmą „SAN – PROJEKT” Spółka Cywilna  08-110 Siedlce, obejmuje wykonanie projektów wodociągowych we wsiach:

- Julianów, Krzywica, Strugi Krzywickie, Wojciechówka, Siennica, Pogorzel.

b)   Dłużew, Majdan, Wólka Dłużewska, Kąty, Bestwiny.

c) Drożdżówka, Kulki, Dzielnik, Ptaki, Żakówek, Żaków.

d) Nowy Starogród, Starogród

Zostały zakończone: nakłady poniesione w I półroczu wynosiły 53.055 zł

- Przebudowa drogi gminnej Żaków – Kąty.

Przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej Żaków – Kąty został przeprowadzony dnia 16.01.2006r. Umowa z firmą „ FEDRO”  Sp. z.o.o
z siedzibą w Osiecku została zawarta dnia 22.02.2006r na kwotę 648.235 zł Umowa obejmuje przebudowę dotychczas istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną z masy bitumicznej. Długość drogi 1606m.

Zadanie zostało zrealizowane. Zakończono również wykonanie robót uzupełniających ( kopanie rowów, roboty wykończeniowe ) oraz realizację odrębnego projektu budowy włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 802 ( pas szerokości 3m pomiędzy granicą pasa drogowego drogi nr 802 
a krawędzią asfaltu).

Nakłady poniesione w I półroczu 2006r wynoszą 676.823 zł

- Przebudowa drogi gminnej Kośminy – Lasomin.

Przetarg na wykonanie przebudowy drogi Kośminy – Lasomin został przeprowadzony dnia 16.01.2006r. Umowa z firmą „FEDRO” Sp. z.o.o 
z siedzibą w Osiecku została zawarta w dniu 29.06.2006r. Umowa obejmuje przebudowę dotychczas istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną z masy bitumicznej. Długość drogi 2474m.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

- Budowa chodnika w Siennicy.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ulicy Mińskiej został przeprowadzony dnia 27.02.2004r. Porozumienie na wspólną realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802 
w miejscowości Siennica” zostało zawarte z MZDW dnia 25.03.2004r. 
Dnia 18.03.2004r została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą „VEGA” Zbigniew Zbieć na kwotę 20.496 zł.

Dnia 11.10.2005r została podpisana umowa z firmą „TAR – POL” Tomasz Janowski na kwotę 108.780 zł. Nakłady poniesione w 2006r 20.713 zł. Inwestycja została zakończona.

- Zakup samochodu dla OSP Pogorzel.

Został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Realizacja zakupu samochodu jest planowana na II połowię 2006r.

- Wykonanie odwodnienia budynku szkoły w ZS w Żakowie.

Ogłoszono przetarg na wybór wykonanych robót . Została wybrana oferta firmy Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Antosiewicz Stara Wieś na kwotę 64.519,70 zł. Planowany termin realizacji do 01.09.2006r

- Wymiana okien w PSP Grzebowilk.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego została wybrana firma „MEGA Plast” Sp. z.o.o z Lublina. Wartość prac określa się 
na kwotę 70.757 zł.

Zakres prac:

- wymiana 60szt. okien w PSP Grzebowilk

Termin wykonania 04.08.2006r

- Dostosowanie hali sportowej w Siennicy do pełnienia funkcji    kulturalnych.

Dnia 23 listopada 2005r została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie 
w 80% z Sektora Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, 
w zakresie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W ramach projektu zakupiono 300 krzeseł dla publiczności, scenę modułową ze schodami, wykładzinę zabezpieczającą podłogę, projektor mulimedialny oraz ekran.

Obecnie trwa oczekiwanie na refundację części kosztów w wysokości

67.392 zł  z funduszy UE.

- Budowa kanalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zostało wytypowane 200 posesji z terenu całej gminy. W m – cu lipcu 2006r rozpoczęto prace projektowe. Termin wykonania 21.10.2006r.

- Zakup wagi na gminne składowisko odpadów komunalnych.

Przetarg na zakup wagi został przeprowadzony w dniu 05.12.2005r. Została wybrana firma „WAG – POL” Łęczyca. Umowa z wykonawcą podpisana została na kwotę 54.168 zł.

Dnia 18.05.2006r została zawarta umowa z Firmą Handlowo – Usługową  Waldemar Salamon na wykonanie fundamentów wagi najazdowej i brodzika dezynfekcyjnego na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych 
w Siennicy na kwotę 54.900 zł.

Nakłady poniesione w I półroczu 58.446 zł.